FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

# I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión Operacional (SGO) – Sabor Caleño.

Fecha de Elaboración: 21-02-2026

Elaborado por:

- Samuel Clavijo

- Kevin Landazuri

- David Villanueva

- Brandon Rojas

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

# HARDWARE

Especificación mínima:

- 1 PC administrativa Intel i3 o Ryzen 3

- 8GB RAM

- 256GB SSD

- 2 dispositivos Android para meseros

- Router empresarial básico

- Conectividad por fibra óptica

Especificación recomendada:

- 1 PC Intel i5 12va generación

- 16GB RAM

- 512GB SSD

- 2–3 dispositivos Android

- Router empresarial Gigabit

- UPS regulador

# SOFTWARE

Especificación mínima:

- VPS 1GB RAM Linux

- Base de datos MySQL

- Dominio .com

- Certificado SSL

Especificación recomendada:

- VPS 2GB RAM

- Copias de seguridad automáticas

- Certificado SSL incluido

- Sistema escalable

# CONECTIVIDAD

Especificación mínima:  Internet Fibra 100 Mbps

Especificación recomendada: Internet Empresarial 300 Mbps

# SOPORTE

Especificación mínima: Soporte remoto en horario laboral

Especificación recomendada: Soporte remoto + mantenimiento anual

# B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones Técnicas | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkosto | Computador Portátil LENOVO | $ 2.599.000 | 1 | $$ 2.599.000 | Computador Portátil LENOVO IdeaPad Slim 3 - 15.6" Pulgadas - Intel Core i3 - RAM 8GB - Disco SSD 512GB | Marca reconocida y confiable 8GB RAM y SSD 512GB garantizan buen rendimiento Garantía nacional directa | Precio ligeramente superior frente a otras opciones No incluye accesorios adicionales |

|  | Celular REDMI | $ 499.050 | 2 | $ 998.100 | Pantalla grande (~6.7–6.8”) 4 GB RAM 128 GB almacenamiento Android 15 Batería ~5000 mAh Procesador Octa-core (~1.8 GHz) | Buena duración de batería (5000 mAh) Pantalla amplia para gestión de pedidos Marca reconocida Compatible con apps empresariales | Gama media- baja Cámara básica No incluye cargador rápido avanzado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Router tp link WiFi 5 4 Antenas Doble Banda AC750 Mbps Archer C24 | $ 100.000 | 1 | $ 100.000 | Velocidad 433Mbps banda 5GHz - 300Mbps banda 2.4GHz 4 antenas que brindan Wi-Fi de gran alcance | Doble banda 2.4GHz y 5GHz 4 antenas de buen alcance Fácil configuración Precio accesible | No es WiFi 6 Velocidad limitada frente a modelos más nuevos |

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | Alkosto | K-tronix | Falabella | Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Calidad | 25% | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Soporte Técnico | 20% | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Tiempo de Entrega | 15% | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Garantía | 10% | 9 | 8 | 9 | 8 |
| PUNTAJE TOTAL | 100% | 8.85 | 8.45 | 8.4 | 8.1 |

# III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE - Hostinger

COTIZACIÓN 1 — ALKOSTO - Hostinger

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores | VPS Linux 4GB RAM SSD | 1 | $20.900//mes | $20.900//mes | Hostinger |
| Equipos de Red | Router TP-Link Archer C24 AC750, doble banda, 4 antenas | 1 | $100.000 | $100.000 |  |
| Estaciones de Trabajo | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD | 1 | $1.649.079 | $1.649.079 | Alkosto |
| Dispositivos Periféricos | Celular Samsung Galaxy A07, 4GB RAM, 64-128GB | 2 | $499.050 | $998.100 |  |
| Infraestructura | UPS regulador 1200VA, protección eléctrica | 1 | $149.900 | $149.900 |  |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | $2.917.979 |  |

B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo (Licencia/Suscripción) | Cantidad | Costo Unitario | Costo Anual | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo: Windows 11 | Licencia incluida con laptop | 1 | $0 | $0 | Microsoft |
| Suite de Oficina: LibreOffice | Licencia gratuita | 1 | $0 | $0 | LibreOffice |
| Software Especializado: VPS Linux 4GB RAM + MySQL | Suscripción mensual | 1 | $20.900 | $ 250.800 | Hostinger |
| Antivirus/Seguridad: Defender | Licencia gratuita | 1 | $0 | $0 | Microsoft |
| Herramientas de Desarrollo: Android Studio / VS Code | Licencia gratuita | 1 | $0 | $0 | Google/ Microsoft |
| SUBTOTAL SOFTWARE : |  |  | $20.900 | 250.800 |  |

# C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Instalación y configuración del sistema | $200.000 | Pago único |
| Capacitación | Capacitación al personal del restaurante | $150.000 | Pago único |
| Mantenimiento | Actualizaciones y revisión del sistema | $200.000 | Anual |
| Soporte Técnico | Soporte técnico remoto | $150.000 | Anual |
| Contingencias (10-15%) | Fondo para imprevistos | $300.000 | Pago Único |
| SUBTOTAL ADICIONALES |  | $ 1.000.000 |  |

# D.  COSTO RECURSO HUMANO

| Rol | Función principal | Horas estimadas | Tarifa por hora | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista de requerimientos | Definir necesidades del restaurante | 40 | $7.959 | $318.360 |
| Arquitecto de software | Diseñar estructura del sistema | 40 | $8.500 | $340.000 |
| Desarrollador Backend | Crear servidor y base de datos | 120 | $10.000 | $1.200.000 |
| Desarrollador Frontend | Crear app móvil e interfaz | 120 | $10.000 | $1.200.000 |
| Tester / QA | Probar sistema y detectar errores | 40 | $7.959 | $318.360 |
| DevOps | Configurar servidor y despliegue | 40 | $10.000 | $400.000 |
| Costo general |  |  |  | $3.776.720 |

IV. PROPUESTA TÉCNICA

# A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución:
Desarrollar una aplicación que permita gestionar y automatizar los procesos definidos en el sistema, facilitando la interacción de los usuarios y mejorando la organización, el control y el acceso a la información de forma segura y eficiente.

Alcance:

La solución incluye el análisis de requerimientos, diseño de casos de uso, desarrollo de la aplicación, pruebas funcionales y puesta en marcha. El sistema permitirá a los usuarios realizar las funciones principales definidas, como registro, consulta y gestión de información dentro de la plataforma.

Beneficios Esperados:

Mejorar la eficiencia en la gestión de la información, reducir errores manuales, facilitar el acceso rápido a los datos y proporcionar una herramienta confiable y fácil de usar para los usuarios.

Requisitos Técnicos:

- Computador con sistema operativo Linux

- Entorno de desarrollo Visual Studio Code

- Lenguaje de programación java

- Base de datos MySQL

- Navegador web actualizado

- Conexión a internet

# B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

| Fase | Actividades | Tiempo estimado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | Revisión de requerimientos y planificación | Trimestre 1 | Analista / Equipo |
| Instalación | Instalación de herramientas y entorno de desarrollo | Trimestre 2 | Desarrollador |
| Configuración | Configuración de base de datos y sistema | Trimestre 3 | Desarrollador |
| Desarrollo | Programación de funcionalidades | Trimestre 4 | Equipo de desarrollo |
| Pruebas | Pruebas funcionales y corrección de errores | Trimestre 5 | Tester / Equipo |
| Capacitación | Explicación del uso del sistema a usuarios | Trimestre 6 | Equipo |
| Puesta en marcha | Implementación final del sistema | Trimestre 7 | Equipo |

# C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Actividad | T 1 | t 2 | T 3 | T 4 | T5 | T6 | T7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisis (Requerimientos) | ███ █ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño (Prototipos/BD) |  | ████ |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones y configuración |  |  | █████ |  |  |  |  |
| Desarrollo (Frontend Back) |  |  |  | █████ |  |  |  |
| Pruebas y QA |  |  |  |  | █████ |  |  |
| Entrega |  |  |  |  |  | █████ |  |
| Sustentación |  |  |  |  |  |  | █████ |

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual Recurrente |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $ 2.897.079 | $ 1.200.00 |
| Software | $ 20.900 | $ 250.800 |
| Servicios | $3.776.720 | $ - |
| Implementación | $ 200.000 | - |
| Contingencias | $ 300.000 | - |
| TOTAL | $ 7.194.699 | $ 1.450.000 |

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

# A. PROVEEDOR RECOMENDADO

Hardware

Nombre: Alkosto

Razón de la Selección: 
Se selecciona Alkosto como proveedor debido a su reconocimiento nacional, disponibilidad inmediata de equipos tecnológicos y garantía oficial en sus productos. Además, ofrece una adecuada relación calidad-precio en computadores, dispositivos móviles y equipos de red necesarios para el desarrollo e implementación de la aplicación.

Ventajas Competitivas:

- Garantía nacional y respaldo del fabricante.

- Equipos de marcas reconocidas como Lenovo, Samsung y TP-Link.

- Disponibilidad inmediata y facilidad de compra.

- Buena relación entre costo y especificaciones técnicas.

Software

Nombre: Hostinger / Microsoft / LibreOffice / Google

Razón de la Selección:

Se seleccionan estos proveedores porque ofrecen herramientas confiables, compatibles y de bajo costo para el desarrollo e implementación de la aplicación. Además, varias de las herramientas son gratuitas o incluyen licencia, lo que reduce significativamente el costo total del proyecto.

Ventajas Competitivas:

- Bajo costo operativo, con varias herramientas gratuitas.

- Alta compatibilidad con entornos de desarrollo modernos.

- Servidor VPS confiable para alojar la base de datos y la aplicación.

- Soporte continuo y actualizaciones constantes.

- Amplio uso en entornos académicos y empresariales.

- CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Compatibilidad tecnológica: El computador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3, los celulares Samsung Galaxy A07 y el router TP-Link Archer C24 son compatibles con el sistema operativo Windows 11, Android y el servidor VPS Linux, lo que garantiza el correcto funcionamiento del sistema.

- Conectividad y red: El router de doble banda permitirá una conexión estable a internet para el uso del sistema, sincronización de datos y acceso al servidor VPS.

- Seguridad de la información: Se utilizará Microsoft Defender y las configuraciones de seguridad del servidor VPS para proteger los datos y evitar accesos no autorizados.

- Escalabilidad: El uso de un servidor VPS permite ampliar recursos como memoria, almacenamiento o capacidad según el crecimiento del proyecto.

- Costos operativos: La mayoría del software es gratuito o de licencia libre, lo que reduce los costos, manteniendo únicamente el pago del servidor VPS como gasto anual.

- Capacitación del usuario: Es importante capacitar a los usuarios en el manejo del sistema, uso del software y buenas prácticas de seguridad.

- PRÓXIMOS PASOS

- Adquisición del hardware seleccionado (computador portátil, celulares y router).

- Instalación y configuración del software base, incluyendo sistema operativo, herramientas de desarrollo y suite de oficina.

- Contratación y configuración del servidor VPS, incluyendo base de datos MySQL y acceso remoto.

- Desarrollo e implementación del sistema, según los diagramas de casos de uso definidos.

- Realización de pruebas técnicas y funcionales, para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

- Capacitación de los usuarios, explicando el uso del sistema y los dispositivos.

- Puesta en marcha del sistema, iniciando su uso en el entorno real.

- Seguimiento y mantenimiento, para garantizar estabilidad, seguridad y mejoras futuras.

# VII. ANEXOS

Cotizaciones de proveedores

Especificaciones técnicas detalladas

Plan de implementación completo

Documentación de garantías y soporte Documento elaborado el:

[Fecha]: 26/02/2026

Próxima revisión: 17/04/2026